ỦY BAN NHÂN DÂN 	                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 	                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 633/QĐ-UBND		        	     Cần Thơ,  ngày  27  tháng 02  năm 2015

#### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước

xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Công văn số 64/HĐND-TT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 244/BC-SKHĐT ngày 29 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước xã  Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Hệ thống cấp nước xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Theo kết quả điều tra đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thì xã Đông Thắng có 1.228 hộ dân, trong đó số hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung là 320 hộ, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch chỉ đạt 26,06%.

Còn lại 908 hộ dân hầu hết người dân chưa có nước sạch để sử dụng, nước sinh hoạt chủ yếu chỉ bằng nguồn nước kinh rạch, nước giếng khoan, nước mưa tại chỗ chưa qua xử lý đạt tiêu chuẩn nước sạch quy định của Bộ Y tế.

Theo quy hoạch đến 2015 thì khu vực xã Đông Thắng đầu tư 01 trạm cấp nước công suất 500m3/ngày.đêm, hiện nay chưa được đầu tư.

Dự án xây dựng trạm cấp nước sạch xã Đông Thắng sau khi được Nhà nước đầu tư và khi hoàn thành sẽ góp phần gia tăng đáng kể tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch của xã từ 26,06% hiện nay tăng lên đạt 95,28%. Từ đó góp phần cho xã Đông Thắng sớm đạt tiêu chuẩn về cấp nước sạch xã nông thôn mới.

4. Quy mô đầu tư xây dựng:

a) Đầu tư xây dựng mới trạm cấp nước công suất 500m3/ngày.đêm phục vụ cung cấp nước sạch đạt QCVN số 02:2009/BYT được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số: 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 cho 850 hộ dân, cơ sở y tế, trường học, trụ sở cơ quan chính quyền, đoàn thể địa phương...

b) Quy mô xây dựng các hạng mục đầu tư như sau: Giếng khoan, tháp làm thoáng tải trọng cao, bể lắng tiếp xúc, bể lọc nhanh trọng lực, bể chứa nước sạch, trạm bơm cấp 2 - nhà hóa chất khử trùng, nhà quản lý - nhà để máy phát điện dự phòng - nhà kho - nhà vệ sinh, tường và cổng rào, đường ống kỹ thuật trong cụm xử lý nước, bể lắng xử lý bùn cặn, san lấp - nền sân, mương thoát nước, hệ thống điện động lực điều khiển - chiếu sáng, và mạng lưới truyền tải phân phối nước. Đầu tư lắp đặt đồng hồ sử dụng nước sạch cho 850 hộ dân có cơ hội sử dụng nước sạch ngay khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

5. Địa điểm đầu tư: xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 14.578.139.000 đồng (Mười bốn tỷ, năm trăm bảy mươi tám triệu, một trăm ba mươi chín ngàn đồng).

- Chi phí xây dựng sau thuế:	11.659.958.539 đồng.

- Chi phí thiết bị sau thuế:	387.497.381 đồng.

- Chi phí quản lý dự án:	252.273.727 đồng.

- Chi phí tư vấn xây dựng:	798.405.241 đồng.

- Chi phí khác:	500.092.334 đồng.

- Chi phí hạ trạm biến áp:	300.000.000 đồng.

- Dự phòng phí:	                           	 679.911.361 đồng.

7. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương được Trung ương phân bổ hàng năm và các nguồn vốn ngân sách khác thuộc thành phố quản lý), theo Công văn số 6849/UBND-XDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

8. Tiến độ phân kỳ đầu tư:

Bố trí vốn từ năm 2016, dự kiến nguồn cân đối ngân sách địa phương của thành phố.

| Năm | Nguồn vốn ngân sách địa phương (đồng) |
| --- | --- |
| Năm thứ 1 | 6.000.000.000 |
| Năm thứ 2 | 8.578.139.000 |

9. Thời gian thực hiện dự án: 2015 – 2017.

Điều 2. Giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ (Chủ đầu tư) tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - VP.UBND thành phố (3D); - Lưu: VT, QH. 1351 “2152” | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (đã ký) Võ Thị Hồng Ánh |
| --- | --- |